- Приложение № 4

к Порядку проведения мониторинга

достижения результатов предоставления

субсидий, в том числе грантов

в форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг, предоставляемых из

бюджета Кольского района, утвержденному

приказом Управления финансов

администрации Кольского района

от 30.12.2022 г. № 290

Информация

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на "01" октября 2024 г. |  |  | Дата | 01.10.2024 |
|  |  |  | Дата | 08.10.2024 |
| Наименование финансового органа | Управление финансов администрации Кольского района |  | по Сводному реестру | 47313009 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа 3 "Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы" на 2020-2024гг Подпрограмма 5 "Содержание и ремонт многоквартирных домов в городе Кола" Основное мероприятие 1. Обеспечение содержания жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии |  | по БК | 03501 |
| Наименование субсидии | Субсидия управляющим организациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат на проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Кола Кольского района |  | по БК | 60030 |
| Периодичность: | ежеквартальная |  |  |  |

- Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии 1 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 2 | Результат предоставления субсидии 2 | X |
| 2.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 2.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 2.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 2.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 2.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 2.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 2.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 2.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 2.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 2.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 2.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 3 | Результат предоставления субсидии 3 | X |
| 3.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 3.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 3.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 3.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 3.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 3.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 3.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 3.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 3.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 3.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 3.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 4 | Результат предоставления субсидии 4 | X |
| 4.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 4.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 4.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 4.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 4.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 4.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 4.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 4.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 4.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 4.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 4.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 5 | Результат предоставления субсидии 5 | X |
| 5.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 5.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 5.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 5.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 5.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 5.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 5.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 5.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 5.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 2 |
| 5.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 2 |
| 5.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 6 | Результат предоставления субсидии 6 | X |
| 6.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 6.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 6.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 6.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 6.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 6.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 6.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 6.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 6.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 2 |
| 6.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 2 |
| 6.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 7 | Результат предоставления субсидии 7 | X |
| 7.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 7.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 7.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 7.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 7.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 7.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 7.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 7.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 7.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 2 |
| 7.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 2 |
| 7.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

- Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановый | фактический/ прогнозный | распределенный по получателям субсидии, руб | нераспределенный, руб | обязательств, руб | денежных обязательств, руб |
|  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Результат предоставления субсидий |  |  | рубли | 383 | 5 106 908,26 | 5 106 908,26 | 2 656 639,55 | 2 656 639,55 | 7 264 600,00 | 2 157 691,74 | X | X | 5 106 908,26 | 2 157 691,74 | 5 106 908,26 | 5 106 908,26 |
| ООО «Городские системы» | Результат предоставления субсидии 1: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Нагорная, д.3 (замена розлива горячего водоснабжения) | X | рубли | 383 | 1 007 918,00 | 1 007 918,00 | 261 084,60 | 261 084,60 | - | Х | 30.09.2024 | - | 1 007 918,00 | X | 1 007 918,00 | 1 007 918,00 |
|  | Контрольная точка 1.1: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Нагорная, д.3 (замена розлива горячего водоснабжения) | Исполнение расходных обязательств | рубли | 383 | X | 1 007 918,00 | X | 261 084,60 | - | X | 30.09.2024 | - | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 1.2: Работы выполнены | Выполнение работ | процент | 744 | X | 100 | X | 5 | - | X | 30.09.2024 | - | X | X | X | X |
| ООО «Городские системы» | Результат предоставления субсидии 2: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Нагорная, д.3 (замена розлива холодного водоснабжения) | X | рубли | 383 | 510 866,00 | 510 866,00 | 267 930,82 | 267 930,82 | - | Х | 30.09.2024 | - | 510 866,00 | X | 510 866,00 | 510 866,00 |
|  | Контрольная точка 2.1: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Нагорная, д.3 (замена розлива холодного водоснабжения) | Исполнение расходных обязательств | рубли | 383 | X | 510 866,00 | X | 267 930,82 | - | X | 30.09.2024 | - | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 2.2: Работы выполнены | Выполнение работ | процент | 744 | X | 100 | X | 50 | - | X | 30.09.2024 | - | X | X | X | X |
| ООО «Городские системы» | Результат предоставления субсидии 3: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Андрусенко, д.14 (ремонт кровли) | X | рубли | 383 | 437 883,95 | 437 883,95 | 437 883,95 | 437 883,95 | - | Х | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 437 883,95 | X | 437 883,95 | 437 883,95 |
|  | Контрольная точка 3.1: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Андрусенко, д.14 (ремонт кровли) | Исполнение расходных обязательств | рубли | 383 | X | 437 883,95 | X | 437 883,95 | - | X | 30.09.2024 | 30.09.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 3.2: Работы выполнены | Выполнение работ | процент | 744 | X | 100 | X | 100 | - | X | 30.09.2024 | 30.09.2024 | X | X | X | X |
| ООО «Городские системы» | Результат предоставления субсидии 4: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Нагорная, д.3 (ремонт кровли) | X | рубли | 383 | 692 588,40 | 692 588,40 | 692 588,40 | 692 588,40 | - | Х | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 692 588,40 | X | 692 588,40 | 692 588,40 |
|  | Контрольная точка 4.1: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Нагорная, д.3 (ремонт кровли) | Исполнение расходных обязательств | рубли | 383 | X | 692 588,40 | X | 692 588,40 | - | X | 30.09.2024 | 30.09.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 4.2: Работы выполнены | Выполнение работ | процент | 744 | X | 100 | X | 100 | - | X | 30.09.2024 | 30.09.2024 | X | X | X | X |
| ООО «Городские системы» | Результат предоставления субсидии 5: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, пр. Защитников Заполярья 5б (ремонт кожухотрубного подогревателя горячего водоснабжения) | X | рубли | 383 | 747 591,74 | 747 591,74 | 355 658,00 | 355 658,00 | - | Х | 31.10.2024 | - | 747 591,74 | X | 747 591,74 | 747 591,74 |
|  | Контрольная точка 5.1: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, пр. Защитников Заполярья 5б (ремонт кожухотрубного подогревателя горячего водоснабжения) | Исполнение расходных обязательств | рубли | 383 | X | 747 591,74 | X | 355 658,00 | - | X | 31.10.2024 | - | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 5.2: Работы выполнены | Выполнение работ | процент | 744 | X | 100 | X | 5 | - | X | 31.10.2024 | - | X | X | X | X |
| ООО «Городские системы» | Результат предоставления субсидии 6: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.9 (ремонт кровли) | X | рубли | 383 | 1 141 336,80 | 1 141 336,80 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | Х | 31.10.2024 | - | 1 141 336,80 | X | 1 141 336,80 | 1 141 336,80 |
|  | Контрольная точка 6.1: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.9 (ремонт кровли) | Исполнение расходных обязательств | рубли | 383 | X | 1 141 336,80 | X | 400 000,00 | - | X | 31.10.2024 | - | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 6.2: Работы выполнены | Выполнение работ | процент | 744 | X | 100 | X | 5 | - | X | 31.10.2024 | - | X | X | X | X |
| ООО «Городские системы» | Результат предоставления субсидии 7: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Победы, д.1 (ремонт кровли) | X | рубли | 383 | 165 735,80 | 165 735,80 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | Х | 31.10.2024 | - | 165 735,80 | X | 165 735,80 | 165 735,80 |
|  | Контрольная точка 7.1: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Победы, д.1 (ремонт кровли) | Исполнение расходных обязательств | рубли | 383 | X | 165 735,80 | X | 165 735,80 | - | X | 31.10.2024 | - | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 7.2: Работы выполнены | Выполнение работ | процент | 744 | X | 100 | X | 5 | - | X | 31.10.2024 | - | X | X | X | X |
| ООО «ЖКС Кольского района» | Результат предоставления субсидии 8: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Победы, д.10 (выполнение5 ремонтных работ кожухо-трубного водонагревателя горячего водоснабжения) | X | рубли | 383 | 402 987,57 | 402 987,57 | 201 493,78 | 201 493,78 | - | Х | 31.10.2024 | - | 402 987,57 | X | 402 987,57 | 402 987,57 |
|  | Контрольная точка 8.1: проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области по адресу: г. Кола, ул. Победы, д.10 (ремонт кровли) | Исполнение расходных обязательств | рубли | 383 | X | 402 987,57 | X | 201 493,78 | - | X | 31.10.2024 | - | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 8.2: Работы выполнены | Выполнение работ | процент | 744 | X | 100 | X | 50 | - | X | 31.10.2024 | - | X | X | X | X |